Saludos, **Señores de Sistema Clon de Lotería FM en línea como servicio**.

Pláceme saludarles cordialmente, y darles la bienvenida de manera oficial a la familia PraySoft, en nuestro equipo estamos super emocionados por el proyecto al que hemos dado inicio de manera conceptual con ustedes y esperamos satisfacer las expectativas llevando a cabo este producto digital en la brevedad de lo establecido.

**Como es de su conocimiento, partimos de una imitación de un proyecto existente, sin embargo, no existe documentación sobre el mismo, por lo que muchos procesos, quizá no se cumplan del todo o necesiten refinamiento, por lo que, dependiendo del grado de dificultad e impacto, estos pueden afectar el tiempo inicial, los requerimientos adicionales, no expuestos inicialmente, en la propuesta original, por igual, deben ser reevaluados.**

La modalidad de entrega se realiza en hitos de **2 semanas**, por lo que cada **dos semanas** se estará mostrando entregables sobre el progreso de este, de esa forma se puede ir viendo conceptualmente como va quedando el producto.

Cabe aclarar que, en las primeras semanas, no habrá gran cosa que mostrar a nivel visual, pues en programación, se trabaja primero los esqueletos del prototipo, y las bases que permiten la implementación de las funcionalidades, por lo que a un no técnico del área informática se puede asumir que no se ha avanzado, sin embargo, se detalla en el documento técnico de entrega lo que ha sido trabajado en cada hito.

Fecha de Inicio: **Martes 23 de Junio.**

Primer Hito: **Lunes 06 de Julio.**

Segundo Hito: **Lunes 20 de Julio**, al finalizar este se debe hacer un avance del faltante para el 50% del costo del proyecto.

Tercer Hito: **Lunes 03 de Agosto**, al finalizar este se debe hacer un avance por el monto pendiente de liquidar.

Hito Adicional: Los hitos adicionales, son a convenir, para refinar temas de diseño e interactividad deseados, por lo que las fechas de entrega se coordinan según el requerimiento.

Inicio de mantenimiento: **Lunes 02 de Noviembre**, en caso de requerir mantenimiento y soporte adicional de la plataforma, a partir de esta fecha tendría que procesar el pago correspondiente para continuar con el soporte, el cual se da de manera gratuita por 3 meses (a partir del 1 de agosto hasta el 1 de noviembre).

Ing. Starling Germosen Reynoso

Director de Proyectos, Praysoft Dominicana.